PORTAL TRANSPARENCIA – CONTRATOS MENORES OBRAS – 2025

Año 2025
Expediente:	12417/2023	Referencia:	23-OBR-38
Denominación:		“DOTACIÓN DE ASEOS ACCESIBLES EN EL CLUB SOCIAL TAHONA, MOGÁN CASCO”
Descripción:		Se está en la necesidad de construir unos aseos accesibles dentro del Club Social TAHONA, edificio municipal ubicado en el pueblo de Mogán. Con la reciente reforma del “Parque Nicolás Quesada”, cobra especial relevancia la creación de unos aseos adaptados, que den cobertura tanto al referido local social como al propio parque.
Adjudicación:		Junta de Gobierno Local de fecha 04/02/2025
Importe Adjudicación:		42.693,00 euros (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos para el año 2024, dirigida a la ejecución de equipamientos sociales en Gran Canaria. (Csv: s006754aa9361703f5307e81690a0b1d6)
Entidad Adjudicataria:		CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN LA FORTALEZA,S.L.		B-44875821
Plazo de ejecución:		9 meses
Fecha inicio:		02/02/2025
Finalización obra:		17/06/2025

Expediente:	17227/2024	Referencia:	24-OBR-53
Denominación:		“INFRAESTRUCTURAS PARA LA PEATONALIZACIÓN DEL FRENTE MARÍTIMO-C/MIGUEL MARRERO RGUEZ. ARGUINEGUIN”
Descripción:		Realizar mejoras en las instalaciones del Paseo del Frente marítimo de la C/Miguel Marrero Rodriguez y adyacentes.
Adjudicación:		Junta de Gobierno Local de fecha 15/01/2025 (CSV: 0006754aa90c0f00ad707e926e010d1bR)
Importe Adjudicación:		42.389,12 euros (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Cabildo -Turismo de Gran Canaria (Decreto nº 2024/1001 de fecha 22/11/2024) (Csv: b006754aa9111910a3507e80240b0a129)
Entidad Adjudicataria:		D. MASSIMILIANO ZIANI		***060***
Plazo de ejecución:		5 meses
Fecha inicio:		22/01/2025
Finalización obra:		19/03/2025

Expediente:	2050/2025	Referencia:	25-OBR-04
Denominación:		“MECANIZACIÓN MANUAL DE TOLDOS ELÉCTRICOS EN EL VELATORIO DE MOGÁN PUEBLO”
Descripción:		Instalar interruptores individuales específicos para cada uno de los 6 toldos existentes en el exterior del velatorio del Mogán Pueblo que facilite la apertura y cierre de los mismos.
Adjudicación:		Decreto n.º 2025/665 de fecha 12/02/2025 ( csv: V006754aa9210c0de2207e90fe02080bW)
Importe Adjudicación:		1.145,97 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		OPENGRAN 1, S.L.		B-76354331
Plazo de ejecución:		2 semanas
Fecha inicio:		13/02/2025
Finalización obra:		26/02/2025

Expediente:	2479/2025	Referencia:	25-OBR-05
Denominación:		“Impermeabilización Canal Munich - Piscina municipal de Mogán”
Descripción:		Impermeabilizar el canal de rebosadero de la piscina de talasoterapia, dado que las filtraciones que se generan afectan al sótano, a las paredes del propio edificio y al corrector funcionamiento de los cañones de agua.
Adjudicación:		Junta de Gobierno Local de fecha 08/04/2025 (csv: v006754aa900080f10407e9177040c194)
Importe Adjudicación:		17.934,00 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		PISCINA ISLAS CANARIAS,S.L.		B-76182633
Plazo de ejecución:		2 meses
Fecha inicio:		08/04/2025
Finalización obra:		08/06/2025

Expediente:	3115/2025	Referencia:	25-OBR-08
Denominación:		“Renovación área de juegos en el barrio de El Horno-T.M. Mogán”
Descripción:		Renovar el área de juegos infantiles con la inclusión de un elemento versátil y moderno, así como su la instalación de un pavimento sintético, con base amortiguadora, y un vallado de seguridad.
Adjudicación:		JGL de fecha 06/08/2025
Importe Adjudicación:		41.706,46 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Confinanciada con el Cabildo de Gran Canaria / (Csv: y006754aa9041c0bcd107e909b0707368)
Entidad Adjudicataria:		MARFUCAN 2019, S.L.		B76353507
Plazo de ejecución:		4 meses
Fecha inicio:		16/09/2025
Finalización obra:		18/02/2026

Expediente:	5372/2025	Referencia:	25-OBR-10
Denominación:		“Rejas de protección en ventanas IES Arguineguín – T.M. Mogán (Obras RAM-2025)”
Descripción:		Instalar rejas de protección en las ventanas de la planta baja del I.E.S. Arguineguín para evitar que por los usuarios de dicho espacio público, se continúe vandalizando las ventanas como viene sucediendo constantemente.
Adjudicación:		Decreto nº 2025/1744 de fecha 07/04/2025 (csv: a006754aa93707142c307e92ed040a19M)
Importe Adjudicación:		13.127,62 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. JOSÉ MARRERO GARCÍA		***872***
Plazo de ejecución:		4 semanas
Fecha inicio:		08/04/2025
Finalización obra:		08/05/2025

Expediente:	5376/2025	Referencia:	25-OBR-11
Denominación:		“ Reparación tramo escaleras metálicas pasarela GC-500 Puerto Rico – T. M. Mogán”
Descripción:		Retirada y sustitución de peldaños y descansillos del paseo elevado (pasarela) existente en la GC-500 en Puerto Rico.
Adjudicación:		Decreto nº 2025/1728 de fecha 04/04/2025 (csv: U006754aa92704169ba07e931b040c12c) / Decreto Resolución Contrato n.º 2026/1050 de fecha 26/02/2026 (csv: 8006754aa9111911dcd07ea262020d1e4)
Importe Adjudicación:		14.651,74 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		CONSTRUCCIONES METÁLICAS ACERO Y ALUMINIO, S.L.		B-66604455
Plazo de ejecución:		1 mes
Fecha inicio:		REVOCO LICENCIA (Decreto Resolución Contrato n.º 2026/1050 de fecha 26/02/2026)
Finalización obra:

Expediente:	6095/2025	Referencia:	25-OBR-12
Denominación:		“Cerramiento caja escalera y lucernario de las oficinas municipales de Arguineguín”
Descripción:		Sustitución del cerramiento vertical de la caja de escalera y techumbre horizontal del lucernario existente en las oficinas municipales de Arguineguín.
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 7 – JGL de fecha 16/04/2025 (CSV: t006754aa90a1000cb807e91b8040c10n)
Importe Adjudicación:		31.654,87 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. MARCOS A. TESOURO JOST		***330***
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		17/04/2025
Finalización obra:		17/07/2025

Expediente:	6314/2025	Referencia:	25-OBR-13
Denominación:		“Reparación pérdidas en piscina del C.A.P. de Arguineguín”
Descripción:		Reparar la piscina del Centro de Autonomía Personal de Arguineguin.
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 23.3 – JGL de fecha 07/05/2025 (csv: y006754aa904070389407e90b6050c0dT)
Importe Adjudicación:		34.770,72 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. MASSIMILIANO ZIANI		***060***
Plazo de ejecución:		8 meses
Fecha inicio:		08/05/2025
Finalización obra:		08/08/2025

Expediente:	7708/2025	Referencia:	25-OBR-17
Denominación:		“Acondicionamiento y pintura fachada principal C.E.O. MOGÁN (OBRAS RAM 2025)”
Descripción:		Acondicionar y pintar la fachada principal del C.E.O. de MOGÁN
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 23.2 - JGL de fecha 07/05/2025 (csv: 3006754aa937071138707e935d050c0fd)
Importe Adjudicación:		29.105,74 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		VERTIKAN TRABAJOS VERTICALES,S.L.U.		B-35941137
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		08/05/2025
Finalización obra:		08/08/2025

Expediente:	9013/2025	Referencia:	25-OBR-20
Denominación:		“Actuaciones de albañilería en varios centros escolares - (OBRAS RAM 2025)”
Descripción:		Realizar trabajos de albañilería en varios centros escolares.
Adjudicación:		Cdo. Acuerdo 7 – JGL. 04/06/2025 (csv: y006754aa9300415bac07e93da060c1dD)
Importe Adjudicación:		39.720,90 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		GRUPO TAMARAGUA CIC, S.L.U.		B-76189067
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		05/07/2025
Finalización obra:		01/10/2025

Expediente:	9017/2025	Referencia:	25-OBR-21
Denominación:		“Actuaciones de pintura en CEIP ARTEMI SEMIDÁN ARGUINEGUÍN Y C.E.O. MOGÁN (OBRAS RAM 2025)”
Descripción:		Pintar los muros exteriores del C.E.I.P. ARTEMI SEMIDÁN y varias aulas en el C.E.O. de Mogán
Adjudicación:		Cdo. Acuerdo 6 – JGL. 04/06/2025 (csv: X006754aa90804161d007e939c060c1eB)
Importe Adjudicación:		26.431,77 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. ANTONIO J. OJEDA QUEVEDO		***247***
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		05/06/2025
Finalización obra:		30/07/2025

Expediente:	9018/2025	Referencia:	25-OBR-22
Denominación:		“Actuaciones de Carpintería en CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN Y C.E.O. DE MOGÁN (OBRAS RAM 2025)”
Descripción:		Instalar un vallado y una barandilla en el CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN y una cubrición para aislamiento y sombra entre edificios en el CEO DE MOGAN.
Adjudicación:		Decreto n.º 2025/2780 de fecha 16/02/2025 (csv: q006754aa91d0c112c307e9103060b1aP)
Importe Adjudicación:		7.960,94 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. SAMUEL FLORIDO MARTÍN		***068***
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		16/02/2025
Finalización obra:		16/05/2025

Expediente:	9024/2025	Referencia:	25-OBR-23
Denominación:		“Renovación fontanería C.E.O. de Mogán -T.M. (OBRAS RAM-2025)”
Descripción:		Realizar trabajos de fontanería en baño, aula de plástica y laboratorio del C.E.O. de Mogán
Adjudicación:		Decreto n.º 2025/2553 de fecha 02/06/2025 (CSV: V006754aa92b020a86207e908d060b2fS)
Importe Adjudicación:		14.400,06 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. MASSIMILIANO ZIANI		***060***
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		03/06/2025
Finalización obra:		03/09/2025

Expediente:	10769/2025	Referencia:	25-OBR-26
Denominación:		“Instalación gas radón – Albergue Veneguera, T. M. de Mogán”
Descripción:		Equipar al albergue de Veneguera con las instalaciones de gas radón necesarias para cumplir la normativa.
Adjudicación:		Decreto n.º 2025/3407 de fecha 23/07/2025 (csv:J006754aa92d17074f507e9233070a04V)
Importe Adjudicación:		10.121,07 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		PSTD – Next Generation EU (Financiación 100%)
Entidad Adjudicataria:		ELECTRIMEGA, S.L		B-76210632
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		09/01/2026
Finalización obra:		09/04/2026

Expediente:	12402/2025	Referencia:	25-OBR-28
Denominación:		“Reparación Estructural (Cornisa Teja) en C.E.O. Mogán”(OBRAS RAM-2025)”
Descripción:		Realizar trabajos de reparación de la cornisa del C.E.O. de Mogán
Adjudicación:		Decreto n.º 2025/3046 de fecha 30/06/2025 (csv: n006754aa9291e1021a07e91ce060833Y)
Importe Adjudicación:		8.306,89 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		VERTIKAN TRABAJOS VERTICALES,S.L.U.		B35941137
Plazo de ejecución:		2 meses
Fecha inicio:		01/07/2025
Finalización obra:		08/08/2025

Expediente:	13832/2025	Referencia:	25-OBR-30
Denominación:		“Mejora de ahorro energético de alumbrado público de Puerto Rico – T. M. de Mogán”
Descripción:		Mejora de ahorro energético del alumbrado público de varias zonas de Puerto Rico
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 12 – JGL 06/08/2025 (csv: K006754aa900060cfdd07e93ac080c0a1)
Importe Adjudicación:		42.772,85 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Orden n.º 331/2025 de fecha 05/06/2025 de la Consejería de Turismo y Empleo. (csv: K006754aa900060cfdd07e93ac080c0a1)
Entidad Adjudicataria:		ECOCIVIL ELECTROMUR GE, S.L.		B73089542
Plazo de ejecución:		2 meses
Fecha inicio:		07/08/2025
Finalización obra:		07/10/2025

Expediente:	14605/2025	Referencia:	25-OBR-31
Denominación:		“Carpintería – Albergue Veneguera, T. M. de Mogán”
Descripción:		Ejecución de los trabajos de carpintería de madera en el albergue de Veneguera.
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 21 – JGL de fecha 13/08/2025 (csv: q006754aa9170d0d3fb07e930d080d054)
Importe Adjudicación:		35.821,72 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		PSTD – Next Generation EU (Financiación 100%)
Entidad Adjudicataria:		D. JUAN J. SUÁREZ CASTELLANO		***283***
Plazo de ejecución:		8 meses
Fecha inicio:		18/08/2025
Finalización obra:		19/03/2026

Expediente:	14914/2025	Referencia:	25-OBR-32
Denominación:		“Sustitución barandilla Avda. El Muelle Arguineguin -T.M. Mogán”
Descripción:		Sustituir 76 metros lineales de barandilla que protege la caída hacia la playa en la Avda. Del Muelle en Arguineguín.
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 10 -JGL de fecha 16/09/2025 (csv: f006754aa9241006f0807e93d4090b34d)
Importe Adjudicación:		42.586,00 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Remanente de la subvención concedida por el Patronato de Turismo de Gran Canaria. (csv: N006754aa92e010919607e92a2080c27i)
Entidad Adjudicataria:		ALIYE INOX,S.L.U.		B-01855923
Plazo de ejecución:		2 meses
Fecha inicio:		17/09/2025
Finalización obra:		04/11/2025

Expediente:	15106/2025	Referencia:	25-OBR-33
Denominación:		“Reparación varias saneamiento Barranquillo Andrés-T.M. Mogán”
Descripción:		Reparar el colector de saneamiento de Barranquillo Andrés.
Adjudicación:		Decreto nº2025/3660 de fecha 06/08/2025 (csv: T006754aa91e06064ae07e9358080a25w)
Importe Adjudicación:		7.825,77 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		RING CANARIAS,S.L.		B-35263136
Plazo de ejecución:		1 mes
Fecha inicio:		09/09/2025
Finalización obra:		09/10/2025

Expediente:	15351/2025	Referencia:	25-OBR-34
Denominación:		“Acondicionamiento de senda peatonal en La Cardonera, Veneguera – T. M. de Mogán”
Descripción:		Rehabilitar 150 metros de senda en la Cardonera- Veneguera
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 8 – JGL de fecha 02/09/2025 (csv: S006754aa932020cbcc07e9187090c06q)
Importe Adjudicación:		42.778,60 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		PSTD – Next Generation EU (Financiación 100%) (csv:n006754aa9001807eed07e61e50a0808G)
Entidad Adjudicataria:		DIVERSITY & EQUITY, S.L.		B-72687288
Plazo de ejecución:		4 meses
Fecha inicio:		03/09/2025
Finalización obra:		06/11/2025

Expediente:	15369/2025	Referencia:	25-OBR-35
Denominación:		“Acondicionamiento de la fachada del edificio de la Policía Local, Arguineguín”
Descripción:		Renovación de las fachadas del edificio de la policía Local
Adjudicación:		Cdo.acuerdo 9- JGL de fecha 18/11/2025 (csv: Q006754aa931120140507e90fb0b0c13B)
Importe Adjudicación:		38.079,23 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		D. ANTONIO J. OJEDA QUEVEDO		***247***
Plazo de ejecución:		4 meses
Fecha inicio:		19/11/2025
Finalización obra:		26/01/2026

Expediente:	15590/2025	Referencia:	25-OBR-36
Denominación:		“Acondicionamiento de pérgolas en La Cardonera, Veneguera – T. M. de Mogán”
Descripción:		Acondicionamiento de las pérgolas
Adjudicación:		Cdo. acuerdo 37- JGL de fecha 26/08/2025 (csv: 8006754aa9121a0eaa707e93a8080c2ez)
Importe Adjudicación:		26.675,10 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		PSTD – Next Generation EU (Financiación 100%) (Csv: n006754aa9001807eed07e61e50a0808G)
Entidad Adjudicataria:		D. JUAN RAMÓN DÍAZ OJEDA		***478***
Plazo de ejecución:		4 meses
Fecha inicio:		26/08/2025
Finalización obra:		07/10/2025

Expediente:	15951/2025	Referencia:	25-OBR-37
Denominación:		“Albañilería Albergue Veneguera - T.M. de Mogán”
Descripción:		Ejecución de trabajos albañileria,
Adjudicación:		Decreto nº2025/4201 de fecha 05/09/2025 (csv: Y006754aa9000500bb907e903a09092cd)
Importe Adjudicación:		10.885,16 € (incluido 7% IGIC)
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:		REFORMAS Y CONTRATAS LENOC,S.L.U.		B-76338110
Plazo de ejecución:		3 meses
Fecha inicio:		07/09/2026
Finalización obra:		07/12/2025

Expediente:		Referencia:
Denominación:
Descripción:
Adjudicación:
Importe Adjudicación:
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:
Plazo de ejecución:
Fecha inicio:
Finalización obra:

Expediente:		Referencia:
Denominación:
Descripción:
Adjudicación:
Importe Adjudicación:
Financiación – Administración:		Municipal
Entidad Adjudicataria:
Plazo de ejecución:
Fecha inicio:
Finalización obra: